矿山项目可行性研究报告

编制内容和要求

北京天创达投资咨询有限公司

### 可行性研究

可行性研究报告经审查批准后，一般应起到如下作用：

##### 作为平衡国民经济建设计划，编制和审批设计任务书的依据；

##### 作为筹措资金的依据；

##### 作为同与建设项目有关的各部门签订协作条件的合同或协议的依据；

##### 作为编制新工艺、新技术、新设备研发计划的依据；

##### 作为补充勘探、补充工业试验及其他工作的依据；

##### 作为大型、专业设备预订货的依据；

##### 作为从国外引进技术、引进设备及与国外厂商谈判和签约的依据等。

#### 可行性研究报告的编制内容

根据各行业有关编制可行性研究报告的内容与深度要求的标准，应包括以下主要章节和篇幅：

##### 总  论

###### 编制依据及原则。

###### 项目概况及建设条件。

###### 项目设计范围与项目界区外配套工程。

###### 建设方案。

###### 环保、节能、安全卫生、水土保持与消防。

###### 项目建设进度安排。

###### 设计创新内容。

###### 投资及经济效益。

###### 存在的主要问题及建议。

###### 综合技术经济指标表。

##### 市场分析

###### 产品市场。

###### 原料、燃料、辅助材料及动力。

###### 竞争能力分析。

##### 建设方案研究

###### 规模方案。

###### 产品方案。

###### 工艺方案。

###### 厂址方案。

###### 企业总体布置方案。

###### 公用辅助设施建设方案。

###### 其他方案。

##### 地质资源

###### 矿区及矿床地质概况。

###### 矿床水文地质条件与矿石选、冶试验。

###### 矿床勘查工作评述。

###### 矿产资源及储量。

###### 矿山基建与生产期地质勘查工作。

###### 存在的主要问题及建议。

##### 采  矿

###### 概  述。

###### 岩石力学研究。

###### 矿床开采方式。

###### 开采范围。

###### 露天采场境界的确定。

###### 露天开采采剥工作。

###### 采矿方法。

###### 矿山工作制度与生产能力。

###### 开拓、运输系统。

###### 矿山通风系统。

###### 矿山排水系统。

###### 矿山压风及供水系统。

###### 充填设施。

###### 辅助设施。

###### 井巷工程。

###### 矿山基建工程量。

###### 矿山生产进度计划。

###### 安全与工业卫生。

###### 矿山环境保护。

###### 存在的主要问题及建议。

##### 选矿与尾矿设施

###### 概  述。

###### 原  矿。

###### 选矿试验。

###### 设计流程及指标。

###### 生产能力与工作制度。

###### 主要设备选择。

###### 设备配置与厂房布置。

###### 辅助设施。

###### 尾矿设施。

###### 存在的主要问题及建议。

##### 公用辅助设施及土建工程

###### 给排水。

###### 电力与通讯。

###### 自动化仪表。

###### 热  工。

###### 暖通与空调。

###### 土建工程。

###### 机、电、汽修与仓库。

###### 行政生活福利设施。

###### 存在的主要问题及建议。

##### 节  能

###### 概  述。

###### 能耗指标及分析。

###### 节能措施。

##### 环境保护

###### 建设地区环境现状。

###### 设计采用的标准。

###### 主要污染源、污染物排放状况及治理。

###### 环保投资及定员。

###### 环境影响评价分析。

###### 存在的主要问题及建议。

##### 水土保持与复垦

###### 编制原则。

###### 地区概况。

###### 建设过程中的水土流失预测。

###### 流失防治方案。

###### 复垦工作量及计划安排。

###### 投资估算及效益分析。

###### 方案实施的保证措施。

##### 劳动安全卫生与消防设施

###### 劳动安全卫生。

###### 消防设施。

##### 项目实施计划

###### 项目范围。

###### 项目实施措施。

###### 项目界区内工程实施进度。

###### 项目界区外配套工程进度要求。

##### 企业组织及定员

###### 组织机构。

###### 劳动定员与劳动生产率。

###### 工资与福利。

###### 职工培训。

###### 基本报表。

##### 投资估算及资金筹措

###### 建设投资估算。

###### 流动资金估算。

###### 资金筹措设想及费用。

###### 项目总投资。

##### 成本与费用

###### 成本估算说明。

###### 产品制造成本。

###### 期间费用。

###### 总成本费用。

###### 成本分析。

###### 基本报表。

##### 财务分析

###### 概  述。

###### 损益计算。

###### 清偿能力指标计算。

###### 盈利能力指标计算。

###### 外汇平衡分析。

###### 不确定性分析。

###### 相关效益分析。

###### 综合评价。

###### 基本报表。

附表、附图和附件

#### 可行性研究报告的组成

##### 文字（包括：计算、图、表等）。

##### 附表（包括：汇总的主要设备表；劳动组织及定员估算表；主要原材料估算表；总（综合）估算表；综合技术经济指标表；以及各有关专业的附表）。

##### 附图（包括：区域地理位置图；总体布置图；矿区（厂区）总平面图；工艺流程图；主要车间配置图；各有关专业的附图）。

##### 附件（包括：项目建议书和矿区地质勘探报告的审批文件及主要问题摘录；有关各种试验报告的评审文件和摘要、各种分析检测报告的摘录、重要调查报告、会议纪要的摘录、工程地质、环境、安全和自然灾害评价资料等重要的设计依据性文件；有关部门的批文、函件；有关委托、协议文件等）。

#### 可行性研究阶段各专业的主要工作内容

主要工作内容见表1。

可行性研究阶段各专业的主要工作内容

| 专 业 | 主 要 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 地 质 （含水文地质） | 1) 简述矿区地质、矿床地质特征与矿床水文地质条件。评述矿床勘查工作和试验研究程度。 2) 计算阶（中）段资源及储量，提出计算资料，并进行评价。 3) 提出生产或基建探矿工程量和取样分析工作量；选择矿山地质工作仪器设备。 4) 对水文地质条件复杂的矿床，评述矿床充水因素，预计矿坑涌水量，提出矿床疏干排水的可能方案。 5) 附表：阶（中）段储量计算表；生产或基建探矿工程量估算表； 疏干排水设备选择及工程量估算表； 主要仪器、设备表；劳动定员估算表。 |
| 采矿工艺 和矿山机械 | 1) 分析矿区岩石力学特点及其对矿山开采的影响，估算岩石力学研究工作量，选择主要仪器设备。 2) 论证矿床开采方式，论述开采范围和顺序，确定露天开采境界，选择采剥工艺和设备，估算采剥作业主要材料消耗。 3) 论证并推荐采矿方法及其设备选择计算，估算工程量，提出主要技术经济指标。 4) 确定矿山工作制度、生产规模和服务年限。提出基建、生产进度计划安排。矿山生产方式、生产工艺和主要设备选型，提出工程量估算。 5) 论证开拓、运输方案及其设备选择计算。 6) 论述矿山通风系统及其设备选择计算；矿山排水、排泥系统及其设备选择计算；矿山压风及供水系统及其设备选择计算；充填设施及其设备选择计算；爆破材料设施、修理设施、支护材料加工设施和坑内消防设施。 7) 简述基建范围，估算井巷工程量、剥离量和主要材料消耗，选择掘进设备，制定基建进度计划；论述并编制矿山生产进度计划。 8) 简述矿山安全与工业卫生措施，以及环保措施。 9) 附表：基建工程量及基建进度计划表；生产进度计划表； 主要设备表；劳动定员估算表；主要技术经济指标表。 10) 附图：矿区地质和工程地质构造图；不连续界面统计分析图； 露采最终平面图；露采基建终了平面图； 露天转坑内开拓系统衔接图； 露采主运输带式输送机线路示意图；坑采开拓系统纵投影图；坑采开拓系统综合平面图；坑采主要中段平面图； 坑采典型采矿方法图；坑采通风系统示意图； 坑采矿山主要设备配置示意图；砂矿矿区开采综合平面图；砂矿开采顺序方案平面图；砂矿剥离与回采方法示意图； 砂矿基建终了平面图；砂矿达产平面图； 矿区复垦方案平面图。 |
| 选矿工艺 和尾矿 | 1) 简述矿石类型和工艺矿物学特征；供矿条件和工作制度。 2) 简述并评价选矿试验成果，建议的选矿工艺流程、指标及条件。 3) 论证并推荐选矿工艺流程和指标。 4) 描述工艺生产过程（包括新技术、节能降耗、综合利用、设备保护、过程控制等内容）。 5) 简述各车间生产能力和工作制度。 6) 主要选矿设备的选择和计算；描述设备配置和厂房布置。 7) 简述矿仓、药剂、试化验室、技术检查站和检修等辅助设施。 8) 描述尾矿工艺资料，地形资料，水文、气象资料和工程、水文地质资料。 9) 简述尾矿处置方案，选择尾矿库库址，计算并确定尾矿库设计方案、尾矿输送方案、渗水回收方案和回水方案，及其设备，提出尾矿坝和排洪设施的后期建设与管理要求。 10) 附表：主要设备表；主要原材料估算表； 劳动定员估算表；主要技术经济指标表。 11) 附图：工艺流程图；数质量流程图；水量流程图； 设备形象联系图；工艺建筑物联系图； 主要车间配置图；尾矿设施总平面布置图。 |
| 总图运输 | 1) 论证并推荐企业的总体布置和工业场地总平面布置方案，说明工业场地竖向布置、场地平整、弃土的水土保持措施、山坡汇水的处理及防洪措施，估算主要工程量。 2) 论述排土场及渣场的选择方案，说明岩土和废渣的运输、堆存方式、占地面积，以及对环境影响的防护、土地复垦与水土保持措施，设备选择和工程量估算。 3) 分析企业内外部运输量，说明运输方式的选择，论述内外部运输（包括公路、铁路和水路）路线的走向、技术标准、转运、装卸、储运设施、运输设备选择、土石方工程量计算，以及运输组织机构的编制和定员。 4) 附表：主要设备表；主要工程量估算表； 劳动定员估算表；工业场地总平面布置方案比较表； 岩土和废渣运输方式比较表；企业内外部运输货运量表； 企业内外部运输方式比较表；主要技术经济指标表。 5) 附图：区域位置和交通位置图；工业场地总平面布置方案图； 排土场、渣场图及运输线路总平面布置。 |
| 给排水 | 1) 列出生产、生活用水量及对水质、水温、水压等要求，论证推荐的供水水源地和输水系统方案。 2) 列出生产、生活排水量及排水水质，论述当地对排水的要求，说明排水地点，阐述污水处理和综合利用方案及措施。 3) 主要设备选型和计算。 4) 附表：主要设备表；水量平衡表；劳动定员估算表； 外部输水及排水工程量表。 5) 附图：给排水设施平面示意图。 |
| 电力、通信 与自动化仪表 | 1) 说明当地供电电源、用电现状和规划情况；估算企业的总用电负荷、一级负荷量和年耗电量。 2) 确定供电方案；选择发电厂或总降压变电站、配电站的位置，并估算占地面积和建筑面积；说明电气设备装备水平和工艺生产电气控制装备水平；推荐整流技术方案，并说明整流设备的选择及配置；说明谐波治理方案和功率因数补偿；列出主要电气设备清单。 3) 说明当地电信网的现状及规划情况；确定企业通信组织方式及传输方式、系统容量和设备选型；确定数据接入网的方案，并规划其规模；确定有线电视系统的接收方案，并根据企业需要确定工业电视系统、会议电视系统及可视图文等系统。 4) 说明生产工艺过程对自动化仪表的要求；拟定主要的检测和控制方案，自动化仪表装备、控制水平及检测控制仪表选型原则；提出企业计算机管理控制系统设想，并列出主要设备清单。 5) 附表：企业总用电负荷、一级负荷量和年耗电量表； 采、选、冶单位产品耗电量表； 主要设备和材料表；劳动定员估算表。 6) 附图：供电系统示意图。 |
| 热 工 | 1) 根据估算热耗量和供热制度，进行供热方案比较，确定供热方式，拟定供热参数、供热介质、供热制度；确定燃料种类、制备、消耗量、贮存、运输方式（包括灰渣）；计算选择设备（包括锅炉房、热电站、余热锅炉房和煤气发生站）；确定除尘、脱硫和水处理方式。 2) 确定氧气、氢气、压缩空气的用量及其技术要求、用气特性和净化方法；确定其生产规模、工艺流程和主要设备的型号、规格、数量。 3) 确定油库贮量、卸油和输油设备；确定工业场区热力管网的布置方式及敷设方法，以及蒸汽凝结水的回收方式和回水站的设置。 4) 附表：主要设备表；劳动定员估算表；主要技术经济指标表。 5) 附图：供热设施平面示意图。 |
| 采暖、通风 与空调 | 1) 确定室外空气计算参数和采用的设计标准；估算总耗热量；确定采暖用热方案、热源及其参数。 2) 确定生产过程散发有害物的种类；选择通风、除尘和净化方案及其主要设备。 3) 确定空调标准、空调方案和冷源；估算空调总冷负荷；选择空调和制冷设备。 4) 附表：主要设备表；劳动定员估算表；主要技术经济指标表。 5) 附图：采暖设施平面示意图。 |
| 土 建 | 1) 确认气象条件、地震烈度、建筑场地类别、岩土工程地质、场地地形地貌、当地建筑特点和要求、当地建筑材料、场地施工条件，以及对施工单位资质和技术水平的要求。 2) 根据各专业要求，综合各种因素，确定承重结构类型、主要建筑材料、防腐保温措施、维护结构和门窗材，以及特殊构筑物的结构形式。 3) 确定行政生活福利设施的建设规模、建筑标准、总建筑面积等。 4) 附表：主要建构筑物一览表； “三材”估算表；主要技术经济指标表。 5) 附图：主要车间或建构筑物的建筑平面图和立面图。 |
| 机、电、汽修 （包括仓库） | 1) 简述当地经济地理环境和机、电、汽修外协条件；确定企业机、电、汽修设施的设计原则、任务、体制和组成。 2) 估算机械设备检修工作量、备品配件和生产消耗件需要量；等产品的年制造量和汽车大中修及保养工作量；确定车间组成、劳动定员工作制度并选择主要设备。 3) 说明总仓库的设置原则和位置选择，以及与各级专业库房之间的分工；确定主要材料的贮存周期、贮备定额、总容量、总仓库的组成和总面积、总仓库的平面布置、运输路线的布置、装卸贮存方式和技术条件，以及装卸、运输和计量设备的选择。 3) 附表：主要设备表；劳动定员估算表；主要技术经济指标表。 4) 附图：主要车间和设备配置图。 |
| 节 能 | 1) 简述企业的用能特点和节能原则；估算工艺装置能耗、辅助系统能耗和总能耗；将单位能耗和主要工序能耗指标与国内外指标进行对比分析。 2) 说明主要工艺流程采用的节能新技术、新工艺和新设备，以及余热、余压、放散可燃气体回收，窑炉、热力管网系统保温，供配电设计及其主要设备和材料选型、运行管理等方面采取的节能措施。 |
| 环境保护 | 1) 简述当地环境质量现状（包括大气、水、声环境）；列出与设计内容有关的国家、地区污染物排放标准及执行等级，以及环境质量标准和等级。 2) 论述主要污染源及污染物的种类、数量（包括废气、废水、废渣、粉尘、噪声、震动、恶臭、烟雾、放射性废物等的有害成分、排放量和排放浓度）、排放方式和去向，简述污染治理工艺的基本原理和处理效果，以及绿化设施。 3) 列出防治污染、保护环境设施和相关工程投资费用，以及环保投资占工程总投资的百分比；说明环保管理、监测机构的设置及定员。 4) 论述环境影响报告书得出的本项目对周围环境影响的基本结论。 5) 附表：劳动定员估算表；有关环保投资费用表。 |
| 水土保持 与复垦 | 1) 简述当地地形、地貌、地质、土壤、地面物质、植被、气象、水文、河流、泥沙、人口、土地利用、经济发展方向和水平，项目的规模、防治范围、工程布局、施工工艺、采挖及排弃固废的特点流失现状及防治情况。 2) 论述建设过程中的水土流失预测，流失防治方案，复垦工作量及计划安排，投资估算及效益分析，方案实施的保证措施。 3) 附件：水土保持方案大纲审查意见。 4) 附图：矿区复土造田方案示意图。 |
| 劳动安全卫生与消防设施 | 1) 说明厂区总体布置对安全卫生方面的考虑，生产过程中主要职业病危害因素及影响，主要防范措施及效果，劳动安全专用投资及定员。 2) 说明消防用水量、消防水源、消防给水系统；确定建筑物的耐火等级、遵循的建筑设计防火规范。 3) 叙述总平面消防设计方案和布局，电气消防措施，以及设备、设施和定员。 |
| 项目实施计划 | 1) 确定项目实施范围。 2) 应采取的项目实施措施。 3) 界区内工程实施进度和界区外工程实施进度要求。 4) 附表：采、选、冶项目实施进度表；单项工程进度计划表。 |
| 企业组织 及定员 | 1) 简述企业生产经营范围，企业目标和经营管理要点，组织机构。 2) 说明企业工作制度，编制劳动定员。 3) 计算劳动生产率指标，分析劳动生产率高低的原因。 4) 说明编制企业职工工资和福利的依据，计算企业工资总额和福利总额，对比分析合理性。 5) 说明企业职工培训的人员类型，培训要求和初步安排。 6) 附表：劳动定员综合表。 7) 附图：企业组织机构示意图。 |
| 投资估算 及资金筹措 | 1) 阐述编制估算的基本原则、主要依据、投资范围；说明项目建设所在地区的主要特点、生产规模、产品方案、采用的主要工艺流程、主要工程量、单位造价指标。 2) 列出估算费用的构成。 3) 说明估算深度和估算方法。 4) 计算填列总估算表。 5) 计算填列按投资构成划分、按设计专业划分、按生产用途划分的投资分析表；对比分析投资差异的原因及可能影响投资估算的因素。 6) 采用分项估算法或扩大指标法估算流动资金；进行资金来源和筹资方案论证。 7) 计算项目总投资、静态投资利润率、投资利税率和最低资本金的总投资。 8) 附表：总（综合）估算表；流动资金估算表；资金筹措表； 按费用构成（或专业，或用途）划分的投资分析表。 |
| 成本与费用 | 1) 说明成本对象、编制原则、计算范围、成本构成、消耗定额依据、原辅材料、燃料、动力价格和依据、折旧摊消年限、净残值率、固定资产修理费率。 2) 编制产品制造成本、作业成本。 3) 估算期间费用（包括管理费用、财务费用和销售费用）。 4) 计算并编制总成本费用。 5) 根据作业成本、制造成本、单位成本、单位加工费、经营成本、可变成本、固定成本，分析其是否反映了项目自然的、技术的、经济的特点，阐明设计成本的合理性，找出降低和控制成本的措施。 6) 附表：固定资产折旧及更新资金计算表； 无形资产及递延资产摊销计算表；制造成本计算表； 总成本费用计算表（制造成本法或费用要素法）。 |
| 财务分析 | 1) 简述项目性质、财务分析原则和方法、评价标准和参数的选择、减免税政策和优惠融资政策。 2) 说明并计算产品及销售收入、销售税金及附加、利润及其分配；编制损益表。 3) 说明贷款及其条件和可偿还资金；计算贷款偿还期、贷款偿付比、利息偿付比；进行财务状况分析。 4) 计算资产负债率、投资利税率、资本金利润率、投资回收期；进行静态和动态盈利能力分析。 5) 说明外汇收支情况，并进行外汇平衡分析。 6) 进行盈亏平衡分析、敏感性分析、其他不确定性分析；说明对某些重要因素变化的承受能力和抗风险能力。 5) 进行定性相关效益分析和定量相关效益分析。 5) 阐述综合评价意见（包括是否符合国民经济长远规划、地区经济发展规划、行业投资规划；产品的市场前景；各项指标的标准衡量结果；对业主目标和债权人期望的满足程度；承受风险的能力；重大相关因素的影响；项目的可行性；可行与否的关键条件；存在的问题；下步工作的建议及其急迫性；主要技术措施的建议；申请优惠政策的建议）；编制项目的综合技术经济指标表。 5) 附表：产品销售收入和销售税金及附加计算表； 损益表；贷款偿还计算表；资金来源与运用表； 资产负债表；财务现金流量表（全部投资）； 现金流量表（自有资金）；财务现金流量表（全部增量投资）； 财务现金流量表（增量自有资金）； 财务现金流量表（中方投资）；财务现金流量表（外方投资）； 外汇平衡表；敏感性分析表；综合技术经济指标汇总表。 |

### 初步设计

初步设计是项目基本建设前期工作的重要组成部分，是工程设计程序中的重要阶段。

#### 原则要求

##### 初步设计必须遵循国家规定的基本建设程序，并根据批准的可行性研究报告所确定的内容和要求进行编制。

##### 编制初步设计必须执行有关技术规程、规范和标准。

##### 编制初步设计，一般应具备下列文件和设计基础资料：

###### 批准的可行性研究报告。

###### 批准的矿区地质勘探报告（对于水文地质条件复杂的矿区，还应包括批准的水文地质勘探报告）。

###### 批准的采、选、冶试验报告。

###### “三废”处理试验报告。

###### 矿区气象、水文、工程地质、水文地质、地震烈度、地形测绘等重要的设计基础资料。

###### 水、电、交通运输等基础资料和外部协作条件。

##### 在初步设计中，对业经批准的可行性研究报告所确定的主要原则方案，如厂址、规模、产品方案、开采方法、主要工艺流程、主要设备选型等，一般不应有较大的变动。若原确定的重大工艺方案有较大的变动或初步设计概算大于可行性研究投资估算10%以上，须经原审批部门重新批准。

#### 经批准的初步设计文件和总概算书，具有如下作用：

##### 是确定建设项目总投资额，编制固定资产投资计划的依据。

##### 是工程建设、筹措资金、控制投资的依据。

##### 是组织主要设备、材料订货，进行施工准备以及开展施工图设计和编制设计预算的依据。

对于技术复杂或行业有特殊要求的项目，在开展施工图设计前，可增加技术设计阶段。

技术设计是在初步设计的基础上，对建设项目的有关技术和经济问题进行更详尽的设计，进一步确定设计方案中的重大工艺技术、主要设备及其配置等问题，并编制修正总概算。

对于技术要求和建设条件简单的小型项目，可以简化初步设计，只进行一定深度的方案设计工作，经审批后即可开展施工图设计。

#### 初步设计文件的编制内容

根据各行业有关编制初步设计文件的内容与深度要求的标准，应对下述方面内容进行详细论证和阐述：

##### 设计依据、设计基本原则，以及外部交通运输、水源、电源、主要原材料、燃料供应等外部建设条件。

##### 建设规模、企业组成和产品方案。

##### 生产方法和工艺流程。

##### 主要建构筑物和公用辅助设施

##### 主要设备选型和设备配置。

##### 企业总体布置、工业场地和公用辅助设施的总平面布置，矿山防洪、废石场、尾矿库、冶炼渣场、总仓库、内外部运输等设施。

##### 环境保护、综合利用和节能等。

##### 安全技术与工业卫生。

##### 生产组织和劳动定员。

##### 建设顺序和建设期限。

##### 各项技术经济指标，总概算和综合经济评价等。

#### 初步设计文件的组成

##### 文字（包括：计算、图、表）。

##### 附表（包括：汇总的各专业设备明细表；劳动组织及定员表；主要基建材料用量表；主要原材料消耗表；总（综合）概算表；综合技术经济指标表；以及各专业的附表）。

##### 附图（包括：区域位置图；矿区（厂区）总平面图；各有关专业的附图）。

##### 附件（包括：可行性研究报告和矿区地质勘探报告的审批文件及主要问题摘录；有关各种试验报告的评审文件和摘要、各种分析检测报告的摘录、重要调查报告、会议纪要的摘录、工程地质、环境、安全和自然灾害评价资料等重要的设计依据性文件；有关部门的批文、函件；有关委托、协议文件等）。

#### 根据各行业有关初步设计的内容与深度要求的标准，应包括以下主要章节和篇幅：

##### 总  论

###### 概述项目的由来及背景情况，地理交通位置，当地的政治、经济、自然和人文环境等。

###### 设计依据（可行性研究报告、地质勘探报告和各种有关试验报告等）。

###### 外部建设条件（交通运输、水源、电源、主要原材料、燃料供应、主要基建材料供应，以及其他对外协作关系等）。

###### 设计范围，分工和协作关系。

###### 设计基本原则（主要指导思想，建设标准和装备水平等）。

###### 设计规模，企业性质和组成，建设方案（是否分期建设，以及发展远景）。

###### 厂址方案（评价推荐的厂址方案，企业工程布局，占地和用地情况）。

###### 主要设计方案（评价推荐的设计方案，生产方法，流程结构，主要工艺、技术、设备；概述外部运输、供水、供电、尾矿、机汽修、主要建构筑物的结构型式，企业总平面布置等）。

###### 综合技术经济效益（列述企业建设总投资、主要工程量、设备总重量、总装机容量、总用水量、“三材”用量、总定员、建设周期、总产值、总成本、总利润、投资偿还年限；综合评价经济效益和社会效益）。

###### 对改、扩建企业，应说明企业现状、特点、存在的主要问题，以及主要建构筑物和设备的利用情况。

###### 对引进国外工艺、技术和设备的项目，应说明国内外的现状和差距，以及引进的理由。

###### 存在的问题及建议。

##### 地质专业（含水文地质专业）

###### 概述矿区地理位置，自然条件，勘探史；评述矿区地质勘探报告（含水文地质勘探报告）。

###### 详细研究矿区、矿床地质和水文地质条件，矿床地质特征；评述勘探程度。

###### 选择正确的原则和方法，计算中段或阶段地质储量，提出计算资料。

###### 确定基建（生产）探矿任务，选择探矿方法和手段；确定探矿网度和探矿工程布置原则，计算每年生产探矿工程量。

###### 确定开采取样的任务，取样点的布置原则和取样方法、规格，计算每年采样和化验工作量。

###### 确定矿山企业地质测量机构定员，选择生产探矿与开采取样的仪器、设备，编制地质设计概算。

###### 进行疏干防水的水文地质计算，编制疏干排水设计方案，选择设备，并编制设计概算。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表1）。

地质专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿石储量及工业指标计算表 | 1 | 矿床地形地质图（1：1000～1：2000）； 矿体纵、横剖面图（1：500～1：2000） |
| 2 | 基建工程量表 | 2 | 矿区综合水文地质图（1：100～1：2000）； 矿区水文地质剖面图（1：500～1：2000） |
| 3 | 设备明细表 | 3 | 矿体纵投影图或水平投影图（1：500～1：2000） |
| 4 | 劳动定员表 | 4 | 储量计算平、剖面图（1：500～1：2000） |
| 5 | 主要基建材料表 | 5 | 矿体顶、底板等高线图（1：500～1：2000） |
| 6 | 主要原材料、动力、燃料消耗量表 | 6 | 中（阶）段地质平面图（1：500～1：2000） |
| 7 | 概算或工程量表 | 7 | 矿床疏干、注浆堵水工程平面布置图（1：500～1：2000）及其工程结构图 |
|  | 3～7项供汇总用 | 8 | 放水孔、注浆孔、观测孔平面布置图及其钻孔结构图； 注浆帏幕剖面示意图 |

##### 采矿工艺专业

###### 露天开采

简述矿区内各类岩体稳定性、矿岩物理力学性质、岩体结构、原岩应力；评价岩体稳定性（或可崩性）；进行露天边坡稳定性计算和坑内采掘工程稳定计算。

确定并论述开采范围、开采技术条件、开采方法；叙述露天和地下联合开采或先露天后地下开采的关系。

选择并论述露天开采境界；选择采剥和装运设备；确定工艺参数和技术经济指标。

确定矿山工作制度，验证矿山生产规模，说明产品方案和服务年限。

选择并论述开拓运输方案；进行运输设备的选型和计算。

确定采剥方法；论述采剥工艺和采矿的损失、贫化。

编制基建剥离和生产采剥进度计划。

简述矿区气象、水文地质条件、露天开采的防排水条件；确定露天开采的防排水方式及防排水设施。

确定爆破材料和设施。

存在的问题及建议。

编制有关附表、附图（见表2）。

露天采矿工艺专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建工程量表； 基建剥离和生产采剥进度计划表 | 1 | 露天开采终了平、剖面图（1：1000～2000） |
| 2 | 设备明细表； 劳动定员表； 主要基建材料表 | 2 | 基建和生产年末平面图（1：1000～2000） |
| 3 | 主要原材料、动力、燃料消耗量表 | 3 | 剥采方法图 |
| 4 | 主要技术经济指标表 | 4 | 运输系统图 |
| 5 | 概算或工程量表 | 5 | 防排水系统平、剖面图（1：1000～2000） |
|  | 2～5项供汇总用 | 6 | 露天开采转坑内开采开拓系统衔接图 |

###### 地下开采

简述矿区内各类岩体稳定性、矿岩物理力学性质、岩体结构、原岩应力；评价岩体稳定性（或可崩性）；进行坑内采掘工程稳定计算。

确定并论述开采范围、开采技术条件。

确定采矿方法、回采工艺和设备；进行采准、切割、回采计算；确定采矿工艺参数和技术经济指标。

确定矿山工作制度、产品方案和服务年限；验证矿山生产规模。

选择并论述开拓运输方案和开拓运输系统；进行设备的选型和计算。

选择充填材料；确定充填料开采、制备和输送方案及其设备选型；确定充填系统的有关计量、控制、通讯以及供水、排水和排泥设施。

编制井巷工程基建进度计划和生产采掘进度计划。

选择通风方式和通风系统；计算工艺技术参数；确定通风设备和设施。

确定井下排水和排泥设施。

确定爆破材料设施、坑口修理设施和支护材料设施。

存在的问题及建议。

编制有关附表、附图（见表3）。

地下采矿工艺专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山基建进度计划表； 矿山采掘进度计划表 | 1 | 开拓系统内外平面复合图（1：1000～1：5000）； 纵投影图（1：1000～1：2000）； 横剖面图（1：1000～1：2000） |
| 2 | 设备明细表； 劳动定员表 | 2 | 矿井通风系统图（立体）（1：500～1：2000） |
| 3 | 主要基建材料表； 主要原材料、动力、燃料消耗量表 | 3 | 充填系统图（1：500～1：2000）； 充填搅拌站配置图（1：100） |
| 4 | 主要技术经济指标表 | 4 | 中段平面图（1：500～1：2000） |
| 5 | 概算或工程量表 | 5 | 无轨开拓斜坡道系统图（1：500～1：2000） |
|  | 2～5项供汇总用 | 6 | 采矿方法图（1：500） |

###### 砂矿开采

确定并论述开采范围、开采方法和开采顺序。

确定矿山工作制度，验证矿山生产规模，说明产品方案和服务年限。

确定开拓和运输方案；计算选择工艺技术参数和设备。

确定采剥方案，以及采场布置，剥离和回采方式；计算选择工艺技术参数和设备。

编制基建剥离进度计划和生产采剥进度计划。

提出开采可能对环境的影响及改善措施。

存在的问题及建议。

编制有关附表、附图（见表4）。

砂矿开采工艺专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建工程量表; 基建剥离进度计划表; 生产采剥进度计划表 | 1 | 矿区各采场布置综合平面图（1：1000～1：5000） |
| 2 | 设备明细表; 劳动定员表; | 2 | 矿区各采场输送线路，供排水管线，泵站位置系统综合平面图（1：1000～1：5000） |
| 3 | 主要基建材料表; 主要原材料、动力、燃料消耗量表 | 3 | 矿区各采场基建逐年年末和终了年年末平面图（1：1000～2000） |
| 4 | 概算或工程量表 | 4 | 矿区各采场生产年年末平面图（1：1000～2000） |
| 5 | 主要技术经济指标表 | 5 | 剥离与回采方法图 |
|  | 2～5项供汇总用 | 6 | 基坑（或堑沟）开掘图 |

##### 矿井建设专业

###### 按采矿工艺要求，确定各种井、巷、硐室的断面及其支护形式，支护厚度、结构和加固方案。

###### 按采矿工艺要求，确定竖井、斜井等提升筒及其有关设施。

###### 确定溜井、溜槽、矿仓等的结构形式。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表5）。

矿井建设专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建工程量表 | 1 | 主井、副井纵剖面图（1：200）； 竖井断面图（1：50） |
| 2 | 主要基建材料表 | 2 | 巷道断面图（1：50） |
| 3 | 概算或工程量表 | 3 | 溜井、破碎硐室系统图（1：200～1：1000） |
|  | 2～3项供汇总用 | 4 | 井底车场图（1：500） |

##### 矿山机械专业

###### 简述采矿工艺、生产流程和工艺技术要求和条件。

###### 论述坑内机车运输系统和无轨设备运输系统，并进行方案对比；进行设备选型和计算；确定运输线路的技术参数、技术条件及安全维护措施。

###### 确定提升系统及其位置；计算并确定工艺技术参数；选择并确定提升设备、装卸矿设备、粉矿回收设备及其相关辅助设施。

###### 对长距离运输方式（包括架空索道）进行论证和比较，提出推荐方案；计算确定工艺技术参数；选择并确定运输设备及其相关辅助设施。

###### 确定坑内或地面破碎系统、空气压缩系统、主通风系统、排水设施、机修设施及其配置；计算并确定工艺技术参数；选择并确定设备及其相关辅助设施。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表6）。

矿山机械专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表 | 1 | 坑内运输系统图; 提升系统图； 提升机房配置图 |
| 2 | 劳动定员表 | 2 | 坑内破碎系统或地面破碎站配置图; 计量硐室配置图 |
| 3 | 主要基建材料表 | 3 | 各种形式地面运输系统图; 运输线路纵断面图及驱动站、转运站、装矿站配置图 |
| 4 | 水、动力、燃料消耗量表 | 4 | 空压机站、主通风机房、排水泵房等的配置图; 压气管网系统、供排水管网系统、粉矿回收系统等的系统图 |
| 5 | 概算或工程量表 | 5 | 架空索道纵断面图； 索道各站房配置图 |
|  | 以上供汇总用 | 6 | 矿山主要设备分布示意图 |

##### 选矿工艺专业

###### 简述矿石类型、机械、物理性能和工艺矿物学特性，供矿方式和原矿的技术指标。

###### 研究评价选矿试验成果，提出补充试验要求。对改扩建项目，应简述其现状、特点及存在的主要问题。

###### 计算、比选和论证设计推荐的选矿工艺流程及技术经济指标；论述所采用的新工艺、新设备和新药剂；阐述综合回收和综合利用的措施。

###### 计算选矿生产能力，确定工作制度。

###### 主要工艺设备选型、计算和比较；论述装备水平。

###### 论述车间组成、厂房布置和设备配置特点，并进行技术经济比较；描述生产过程；简述厂内外物料运输方案。

###### 论述自动化控制系统、药剂设施、维修设施、矿仓设施、矿浆输送设施、通风收尘设施、压气设施、计量检测设施、环保设施、安全卫生设施、试（化）验室、通讯系统和库房等辅助设施及其配置。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表7）。

选矿工艺专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表; 劳动定员表 | 1 | 工艺流程图； 数质量流程图； 矿浆流程图 |
| 2 | 主要原材料、动力、燃料消耗量表 | 2 | 取样与检查流程图 |
| 3 | 主要技术经济指标表 | 3 | 设备形象联系图 |
| 4 | 概算或工程量表 | 4 | 工艺建筑物联系图（1：50～1：100） |
|  | 以上供汇总用 | 5 | 主要车间的设备配置图（1：50～1：100） |

##### 尾矿专业

###### 简述尾矿性质及其物化分析结果。

###### 在方案比较的基础上，选定尾矿库库址，确定尾矿库等级、设计标准，计算库容，确定初期坝高和排水构筑物尺寸。

###### 确定尾矿矿浆输送量、尾矿输送方式与输送系统，并进行水力计算；确定输送管渠的管径或渠槽断面、条数、材料，确定输送线路布置、敷设方式。

###### 确定主砂泵站位置、标高和设备选型，以及砂泵站内部配置。

###### 确定尾矿水排放、处理设施和回水利用设施，以及设备选型。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表8）。

尾矿专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表 | 1 | 尾矿库平面布置图（1：2000～1：5000） |
| 2 | 劳动定员表 | 2 | 尾矿库容积曲线图 |
| 3 | 主要基建材料表 | 3 | 尾矿库坝体主断面图 |
| 4 | 基建工程量表 | 4 | 尾矿输送系统图 |
| 5 | 概算或工程量表 | 5 | 尾矿库排水系统纵断面图 |
|  | 以上供汇总用 | 6 | 砂泵站配置图（1：50～1：100） |

##### 总图运输专业

###### 简述企业地理交通位置，矿区地形特征，工程地质、水文地质、有关气象条件和当地交通运输情况。对改扩建项目，应简述其现状、特点及存在的主要问题。

###### 根据企业的组成，进行企业总体布置方案比较，确定总体布置方案。

###### 划分场地功能分区，确定厂区和工业场地或住宅区的总平面及竖向布置方案。

###### 确定主要管线的走向布置和主要通道的宽度。

###### 确定矿山防排洪标准及范围；根据水文、水力计算，确定洪峰流量、各种防排洪工程构筑物型式及尺寸，并计算防排洪工程量。

###### 确定选、冶厂厂区排水系统及排水方式与去向。

###### 需要进行河流改道时，确定河流改道方案、改道路线及断面；通过水文计算，确定拦水坝高度、坝型、建筑材料及附属构筑物。

###### 选择排土场、堆渣场场址，确定堆置几何要素；选择运输方式/运输路线和主要设备。

###### 确定企业各级仓库的设置原则、总仓库的位置和工作制度；确定主要材料贮备周期，总仓库容量及总吞吐量；确定仓库组成，计算仓库面积；确定仓库工艺配置和建筑标准；确定装卸方式，选定装卸设备及运输工具。

###### 计算内外部运输量，确定运输方式和方案；选择运输和装卸设备；计算设备、主要原材料消耗量。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表9）。

总图运输专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要工程量表 | 1 | 交通位置图（1：5000～1：20000） |
| 2 | 内、外部运输量表 | 2 | 总体布置图（1：5000～1：10000） |
| 3 | 占用土地计算表 | 3 | 主要工业场地总平面图（1：1000～1：2000） |
| 4 | 工业场地技术经济指标表 | 4 | 运输干线平面图（1：1000～1：5000） |
| 5 | 排土场堆量计划表 | 5 | 铁路站平面图（1：1000） |
| 6 | 设备明细表; 劳动定员表 | 6 | 矿山防洪及河道改道平面图 |
| 7 | 主要基建材料表; 主要材料、动力、燃料消耗表 | 7 | 主要仓库工艺配置图 |
| 8 | 概算或工程量表 | 8 | 厂区绿化规划图 |
|  | 6～8项供汇总用 | 9 | 工厂鸟瞰图 |

##### 给排水专业

###### 简述当地工程地质、水文地质、有关气象条件和地区水源资料，以及给排水和回水试验结果。对改扩建项目，应简述其现状、特点及存在的主要问题。

###### 提出给水标准及对水质、水温、水压的要求；计算生产、生活用水量；确定给水水源地的位置、取水方式与取水设施、输水系统与输水设施、给水系统与给水设施、水净化设施；进行主要设备选型与计算。

###### 计算并确定排水系统及有关设施的结构型式与主要尺寸；确定污水处理及综合利用方案与设施；进行主要设备选型与计算。

###### 存在问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表10）。

给排水专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产、生活用水和排水量平衡计算表 | 1 | 给排水设施总体方案比较图； 总平面图 |
| 2 | 设备明细表; 劳动定员表 | 2 | 给排水平衡系统图 |
| 3 | 主要基建材料表;主要材料、动力、燃料消耗表 | 3 | 主要输水管线或渠道平面图和纵断面图 |
| 4 | 概算或工程量表 | 4 | 各类水泵站配置图（1：50～1：100） |
|  | 2～4项供汇总用 | 5 | 废水处理设施平面布置及高程系统图 |

##### 供电专业

###### 简述地区的地理环境、有关气象条件，以及和周围企业的关系；描述地区电力网和电信设施概况，以及与本项目的供应协议。对改扩建项目，应简述其现状、特点及存在的主要问题。

###### 计算企业用电设备的总容量、工作设备的容量、用电负荷和年电能消耗量，负荷特性，并确定一级负荷的数量。

###### 论证并推荐供电方案，确定供电系统（考虑自备电站）。

###### 进行短路电流计算；确定继电保护方式以及自动装置；选择电工计量仪表。

###### 选择总降压变电所、高压配电所、车间变电所、井下总变电所、牵引网络及牵引变电所的变配电方式、场址、结构型式和主要设备，并进行电气计算和内部配置。

###### 确定大型电动机的电压、型式、供电装置和启动控制方式。

###### 确定企业内外部输电线路的路径及敷设方式。

###### 确定设备、架空线路、建（构）筑物的防雷保护、操作过电压保护及接地措施。

###### 存在问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表11）。

供电专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电负荷计算及变压器选择表; 短路电流计算表; 主接线方案比较计算表 | 1 | 总供电系统图 |
| 2 | 设备明细表; 劳动定员表 | 2 | 企业电力负荷分布及矿区线路平面图； 矿区外部输配电线路平面图 |
| 3 | 主要材料、电缆、导线估算表 | 3 | 总降压变电所、高压配电所、车间变电所单线系统图和配置图 |
| 4 | 概算或工程量表 | 4 | 短路电流计算系统图 |
|  | 2～4项供汇总用 | 5 | 自备电站的设备配置图 |

##### 电力传动专业

###### 简述主要车间的工艺流程、操作过程、工作制度、负荷性质、容量大小和特殊环境要求；确定主要用电设备的选型、传动方式、调速方案、配电和启动控制方式，以及电缆导线的敷设方式。

###### 论述与主机成套供应的电控设备的特点，合理确定配电和控制方式。

###### 选择主要配电设备和控制设备的型式；确定配电室和控制室的位置。

###### 确定低压控制系统的配电方式、配电线路的保护方式；选择保护设备。

###### 确定车间电力、照明配电线路的敷设方式；选择电力和控制电缆。

###### 确定主要厂房和场所照度标准、光源、供电电源、照明方式及控制原则和事故照明的设置原则，并根据环境条件确定灯型。

###### 确定建筑物及构筑物的防雷设施。

###### 简述主要节能措施及其效益。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表12）。

电力传动专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表; 劳动定员表; | 1 | 大型电动机控制原理图 |
| 2 | 主要材料、电缆、导线估算表; | 2 | 配电线路敷设平面图 |
| 3 | 概算或工程量表 |  |  |
|  | 以上供汇总用 |  |  |

##### 自动化仪表专业

###### 根据生产工艺要求确定主要车间的检测、控制方式和控制系统

###### 确定仪表室位置和建筑面积。

###### 确定仪表维修车间的位置、建筑面积及仪表维修总量。

###### 编制有关附表、附图（见表13）。

自动化仪表专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表; 劳动定员表; | 1 | 主要工艺流程检测控制原则系统图 |
| 2 | 主要材料、电缆、导线估算表 | 2 | 仪表维修间平面配置图 |
| 3 | 概算或工程量表 |  |  |
|  | 以上供汇总用 |  |  |

##### 电信专业

###### 根据生产工艺和企业管理对电信的要求，确定行政管理电话和调度电话类别及其他电信项目。

###### 确定各电话站的位置、容量、制式、对外通信方式和中继线对数；确定电话站的布置和建筑面积；选择主要设备。

###### 确定生产扩音系统的装设台数及型号。

###### 确定铁路运输的信号及信号装置，选择主要设备。

###### 确定通信线路的路径及敷设方式。

###### 确定其他专用电信设施的设置及主要设备的选择。

###### 编制有关附表、附图（见表14）。

电信专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话用户表 | 1 | 企业电信组织系统图 |
| 2 | 设备明细表; 劳动定员表; | 2 | 铁路信号系统图 |
| 3 | 主要材料、电缆、导线估算表; 概算或工程量表 |  |  |
|  | 2～3项供汇总用 |  |  |

##### 热力及采暖通风专业

###### 简述地区的地理环境和有关气象条件。

###### 确定企业生产设施、辅助设施和办公生活设施的供热负荷、供热介质、参数和用热特性。

###### 计算和选择主要供热设备、空气压缩机站、制氧站、煤气发生站的设备型号、规格和主要技术参数。

###### 确定燃料系统、水处理系统、净化收尘系统、贮存输送系统等辅助设施的设备选型和主要技术参数。

###### 进行站房布置和设备配置。

###### 根据各车间建筑维护结构的热工特性，主要工艺流程、操作过程和设备的散热量、有害物的种类、散发量和危害程度，以及特殊环境要求，确定主要生产车间、辅助生产车间及生活福利设施采暖通风、收尘、防冻、保温、空调和制冷方案。

###### 计算有关技术参数；确定设备选型和配置以及管网敷设形式。

###### 简述热力管网种类、介质、负荷分布及调节和管道敷设方式。

###### 简述能源设施管理和节能措施及效益。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表15）。

热工专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表； 劳动定员表 | 1 | 锅炉房、空压机站、制氧站、煤气发生站区域布置图 |
| 2 | 主要基建材料表； 燃料、动力、热量、水量消耗量表 | 2 | 锅炉房、空压机站、制氧站、煤气发生站设备配置图 |
| 3 | 概算或工程量表 | 3 | 锅炉房、空压机站、制氧站、煤气发生站工艺系统图 |
|  | 以上供汇总用 | 4 | 热力管网系统平面图 |

##### 机修、汽修及电修专业

###### 确定企业机修、汽修和电修的任务范围、规模、装备水平、检修保养周期和外部协作关系。

###### 计算企业每年机修、汽修、电修工作量。

###### 确定工厂厂址、车间组成、生产纲领、车间面积、工作制度和劳动定员；进行设备选择和计算。

###### 确定辅助修理设施，包括：坑口修理站、坑木加工、锻钎、凿岩机、矿车、铲斗、油漆以及轮胎翻新和修补等。

###### 确定仓库设计方案，包括：计算主要材料贮备周期、仓库容量、仓库面积；确定仓库的组成、工作制度、工艺配置、建筑参数、劳动定员；确定装卸方式，选择装卸与运输设备。

###### 确定油库设计方案，包括：确定库址和贮油周期；计算贮油量；选择油罐型式、容积、数量；确定内外部运输、装卸方式和油库布置；确定供油系统；主要设备选择与油泵配置；确定油罐的加热、保温及安全防火设施；确定油库的工作制度和劳动定员等。

###### 存在的问题及建议。

###### 编制有关附表、附图（见表16）。

机、汽修专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备明细表； 劳动定员表 | 1 | 机修、汽修、电修、仓库等主要车间平、剖面图 |
| 2 | 概算或工程量表 | 2 | 油库平面布置图 |
|  | 以上供汇总用 |  |  |

##### 土建专业

###### 描述地区的地理环境、水文气象、工程地质、基本地震烈度和设计地震烈度，以及厂区地层结构、地下水情况和不良工程地质条件等。

###### 简述主要建筑材料的来源、供应情况及运输条件等。

###### 提出对施工单位的技术条件要求。

###### 确定各种建筑物和构筑物的设计方案，包括：建筑配置和装修标准；承重结构型式及用材；地基处理方法；伸缩缝、沉降缝抗震缝的设置原则；建筑结构特殊处理措施（防腐、防爆、防火、防尘、防水、防震、防潮、防烟、防蛀、隔音、隔热、保温等）；采用通用图、复用图、标准图以及新技术、新结构、新材料的说明等。

###### 确定特殊构筑物（烟囱，大型设备基础、支架和井架，矿仓、贮浆池和水池等）结构型式及建筑材料的选择。

###### 确定行政生活福利设施建筑物的组成和设计所采用的主要定额指标、建筑结构型是和建筑标准；进行职工住宅区规划。

###### 对于大型或特大型企业，应根据房屋建筑的维修任务，确定维修设施和劳动定员指标；确定维修车间的面积、设备、材料堆场及仓库设施等。

###### 提出必要的勘察试验要求和协作单位。

###### 编制有关附表、附图（见表17）。

土建专业编制的附表、附图名称

| 序号 | 附 表 名 称 | 序号 | 附 图 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物一览表； | 1 | 主要车间平面图（1：50～1：100） |
| 2 | 主要建筑材料用量表 |  | 剖面和立面图（1：50～1：100） |
| 3 | 劳动定员表； 概算或工程量表 |  |  |
|  | 2～3项供汇总用 |  |  |

##### 环保专业

###### 引述《项目环境影响评价报告书》中环境现状的基本情况，以及审批意见所规定的各项环保要求。

###### 论述主体工艺和辅助设施排放污染物的种类、性质、排放量和排放方式（包括：废石、废渣、废水、废气、噪声、泥石流、放射性废弃物等）。

###### 确定防治污染的方法、措施和设施的种类、设备和主要操作要求，以及预期达到的排放指标和效果。

###### 确定环保管理机构、任务和定员，以及环保监测项目、手段和装备以及监测站的建筑面积。

###### 评价企业建成后周围地区的环境质量状况。

###### 提出厂（矿）区绿化规划方案。

###### 列出环保措施概算或工程量。

###### 编制污染源及监测点分布图、监测站平面布置图等附图。

##### 安全与工业卫生

###### 制定采、选、冶及其辅助作业区的安全技术措施和安全操作程序。

###### 配备防火、防爆、防尘、防水、防烟、防辐射器材和设施。

###### 规定必须配备的个体防护装备。

###### 建立检测、化验、公共福利和卫生设施，以及职业病防护措施。

##### 设备专业

在初步设计阶段，为配合工艺专业和其他专业的工作，设备专业需先进行非标准设备的方案设计。

方案设计阶段的主要工作内容是：

###### 根据工艺专业提出的设计项目和拟定的设计技术任务，确定非标准设备的基本参数。

###### 在调查研究收集参考资料的基础上，拟定设备工作原理图和初步结构方案草图。

###### 选择材料及计算某些受力零件的主要尺寸。

###### 绘制主要部件图和设备方案总图等，为开展下阶段施工图设计奠定基础。

##### 工程经济专业（概预算专业）

设计概算文件由建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算、其他工程和费用概算等四个部分组成。

建设项目总概算：是确定一个建设项目从筹建到建成竣工验收的全部建设费用的文件。总概算书的内容包括：编制说明、主要设备、建筑安装工程、主要燃料用量估算、投资分析、总概算表。

单项工程综合概算：是确定某个单项工程（如车间、工段或独立建筑物）全部建设费用的文件。综合概算的内容包括：一般土建、给排水、采暖通风、工业管道、电气照明、机械设备及安装、电气仪表、通讯设备安装、工器具及生产家具购置和其他费用等工程的综合投资。

单位工程概算：是确定生产车间、独立公共设施或独立建筑物中的一般土建工程、给排水工程、采暖通风工程、工业管道工程、特殊建筑物工程、电气、仪表、通讯设备及安装工程、机电设备及安装工程、工器具及生产家具购置等单位工程建设费用的文件。

工程经济专业的主要工作内容是：

###### 确定投资范围；说明所采用的工资标准、材料和设备价格、定额、指标、各种费率、其他建设取费标准和调价系数的来源和依据，以及与有关单位签订的合同、协议等。

###### 说明工程主要特点、规模、产品方案、采用的主要工艺流程，以及主要基建工程量。

###### 向各有关专业提供进行方案比较和编制单位工程概算的必要资料。

###### 编制投资分析表，包括：按投资构成划分的投资分析表；按专业划分的投资分析表；按生产用途划分的投资分析表；与同类型企业对比的投资分析表。

###### 论述投资的合理性以及投资差异的原因。

###### 说明利用旧有设备和设施的情况。

###### 存在的问题与建议。

###### 编制建设项目总概算书；

###### 单项工程综合概算书；

###### 单位工程概算书；

###### 主要建筑材料用量汇总表。

##### 技术经济专业

技术经济专业的主要工作内容是：

###### 编制综合技术经济指标表，其内容包括：

地质储量和技术指标；

设计利用储量和技术指标；

储量利用系数；

矿石的物理机械性质；

矿山规模；

工作制度；

开拓方式；

采矿方法；

矿石的贫化率和损失率；

建设工期；

剥采比或采掘比；

采矿主要材料消耗；

采矿总装机容量和综合电耗；

选厂原料品位；

选厂处理能力；选、冶工作制度；

选矿技术指标；

选矿产品方案和质量标准；

选矿产品产量；

选矿主要原材料消耗；

选厂设备安装总功率和年耗电总量；

选厂总用水量和回水利用率；

选厂年总运输量；

选厂占地面积；

选厂建筑面积；

企业劳动定员；

企业劳动生产率；

企业人均工资水平；

项目总投资；

资金来源；

年销售收入；

年总成本费用；

年销售税金及附加；

年利润总额；

年缴税额；

年说后利润；

偿还本利总额；

贷款偿还年限；

内部收益率；

财务净现值；

投资回收期；

投资利润率；

投资利税率。

###### 对改、扩建项目，应列出改、扩建前后重要技术经济指标的对比。

###### 从技术先进性、经济合理性和生产安全可靠性等方面，论证所推荐的主要设计方案，包括：矿床工业指标、原料基地选择、企业规模、总体布局、厂区厂址、分期建设和改扩建方案、生产方法、工艺流程、产品方案、工艺技术指标和资源综合利用，以及水源、电源、交通运输方式等。

###### 确定企业劳动组织、机构设置、工作制度和职工人数；计算工资总额和劳动生产率；制订员工培训计划。

###### 确定各项资金来源及其条件；计算流动资金额和项目总投资；拟定预计的建设进度和投资计划进度安排。

###### 论证产品价格；论述并测算现行各种税收政策及税赋；计算企业正常年度产品生产成本费用；确定产品销售费用及损耗；确定并计算固定资产折旧与无形资产、递延资产的摊销；论述建设资金的筹措；计算项目的经济效益。

###### 确定产品产量和质量标准；计算产品销售收入，销售税金和附加，以及销售利润。

###### 计算财务内部收益率，投资回收期，财务净现值，投资利润率，投资利税率，资本金利润率，资产负债率。

###### 计算项目经济效益指标；进行企业盈亏平衡和敏感性分析。

###### 进行财务和技术经济综合评价，核定项目的盈利能力、清偿能力，判断项目的财务可行性。

###### 编制综合技术经济指标汇总表；

###### 总成本费用计算表；

###### 固定资产折旧计算表；

###### 投资计划及资金筹措表；

###### 流动资金计算表；

###### 项目损益计算表；

###### 销售收入和销售税金和附加计算表；

###### 现金流量计算表；

###### 贷款偿还计算表；

###### 资金来源及运用表；

###### 资产负债表；

###### 劳动定员明细表。